|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ** | | |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | | |
| 15.03.2022 |  | № 8 |

с. Анастасьевка

О подготовке территории

Анастасьевского сельского поселения,

учреждений и с/х предприятий

к организационному пропуску

паводковых вод

Для проведения плана мероприятий по организованному пропуску паводковых вод,

О Б Я З Ы В А Ю:

1. Организовать паводковую комиссию в следующем составе:

1). Председатель комиссии Дудинова Г.Н., глава Анастасьевского сельского поселения.

2). Члены комиссии:

Труханенко Ю.Е. администратор Маркеловской территории;

Бабьева Т.Ю. специалист по ЖКХ и благоустройству;

Чаптарова О.Р. руководитель ОГАУ «Дом социального обслуживания ЗАБОТА»

2. Утвердить план мероприятий по Анастасьевскому сельскому поселению на паводковый период 2022 года.

Глава администрации

Анастасьевского сельского поселения Г.Н. Дудинова

Приложение

к Распоряжению главы

администрации № 8

от 15.03.2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по Анастасьевскому сельскому поселению на паводковый период 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | ответственные | Примечание |
| 1 | Принять Распоряжение о создании противопаводковой комиссии, разработать план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Анастасьевского сельского поселения | 16 марта | Глава поселения |  |
| 2 | Очистить крыши и отмостки зданий, домов и построек от снега и наледи | до 20  марта | Директора школ,  Зав. ФАПов  Директора ДК  Специалист по ЖКХ |  |
| 3 | Очистить дорожные водопропускные трубы от снега и наледи | до 25  марта | Специалист по ЖКХ |  |
| 4 | Провести ревизию откачивающих средств и привести их в исправное состояние | (должны быть исправны постоянно) | Специалист по ЖКХ |  |
| 5 | Обеспечить отвод талых вод в местах пешеходных переходов, при необходимости изготовить деревянные тротуары | март-  апрель 2022 | Глава поселения  Специалист по ЖКХ  Руководители учреждений |  |
| 6 | При необходимости организовать наблюдение за уровнем воды | Март, апрель,май 2022 | Специалист по ЖКХ |  |
| 7 | Подготовить плав.средства на случай подтопления отдельных участков. Заключить договор с перевозчиком. | до 01.04.22 | Глава поселения |  |
| 8 | Очистить от снега ёмкости для хранения кормов, зерносклады, площадки для хранения сена | до 1апреля | Руководители с/х предприятий |  |
| 9 | Провести совместное заседание паводковой комиссии | 11 апреля | Глава поселения | Привлечь руководи-  телей организаций |
| 10 | Обеспечить своевременное финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. | по решению КЧС | Главный специалист по обслуживанию и управлению бюджетом |  |
| 11 | Провести подворный опрос жителей проживающих на территориях возможного затопления о местах проживания в данный период и необходимости их эвакуации, под роспись | до 1 апреля | Специалист по ЖКХ ;  Администраторы территорий; ведущий специалист по управлению делами. |  |
| 12 | Назначить ответственных за выполнение противопаводковых мероприятий из числа должностных лиц Администрации поселения, руководителей предприятий. | до 20 марта | Глава поселения |  |
| 13 | Провести разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мероприятиях безопасности в период паводка | На период половодья | Администратор Маркеловской, территорий ( Труханенко Ю.Е) |  |
| 14 | Активизировать работу с населением по страхованию имущества от стихийных бедствий | Постоянно | Специалист по ЖКХ. |  |
| 15 | Провести проверку звуковой системы оповещения | До 20 марта | Специалист по ЖКХ. |  |
| 16 | Создать резерв ГСМ | до 15 марта | Специалист по ЖКХ. |  |
| 17 | Провести инвентаризацию источников водоснабжения на подтопляемой территории | до 1 апреля | Специалист по ЖКХ. |  |
| 18 | Обеспечить средствами пожаротушения на подтопляемой территории | до 1 апреля | Специалист по ЖКХ. |  |
| 19 | Подготовить эвакоприёмные пункты для размещения эвакуированного населения из зоны подтопления | до 1 апреля | Специалист по ЖКХ. |  |

2. Рекомендовать заведующим ФАПов, находящихся на территории поселения,:

1). Обеспечить круглосуточный режим оказания медицинской помощи населению.

2). Создать резерв медикаментов, перевязочного материала.

3). Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления.