Совет Анастасьевского сельского поселения

Шегарского района  Томской области

РЕШЕНИЕ

14.10. 2011 г.                                                                       №  123

| Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Анастасьевского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 5  Федерального закона № 210 – ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»

Совет Анастасьевского сельского поселения решил:

1. Утвердить   Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Анастасьевского сельского поселения до 2012 года.

2. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте Анастасьевского сельского поселения (www.anastas.tomskinvest.ru)

Глава Анастасьевского сельского поселения			 	И.И. Гусев

Приложение к решению Совета Анастасьевского сельского   поселения

от 14.10.2011 № 123

ПРОГРАММА

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Анастасьевского сельского поселения

| № п/п |  | Наименование населённого пункта |  | Мероприятие |  |  | Кол-во/ мощность |  | Стоимость тыс. рублей | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Маркелово |  |  | Ввод в действие станции водоподготовки для хозяйственно-питьевых нужд |  |  | 30 куб.м./сут. |  | 200 | 2012 |
|  |  |  |  | Строительство водопровода из трубы (ПВХ) диаметром 80мм. ул. Советская, ул. Гагарина |  |  | 200 п.м. |  | 150 | 2012-2013 |
|  |  |  |  | Строительство двух водопроводных колодцев. ул. Советская, ул. Гагарина |  |  | 2 |  | 40 | 2012-2013 |
|  |  |  |  | Установка павильона на водозаборной скважине ул. Береговая |  |  | 1 |  | 50 | 2012 |
| 2 | с. Гынгазово |  |  | Установка водораздаточных колонок и павильонов с утеплением, ул. Школьная |  |  | 2 |  | 10 | 2012 |
| 3 | д. Кузнецово |  |  | Строительство бытовой водозаборной скважины глубиной 30 м. |  |  | 1 |  | 30 | 2011-2012 |
| 4 | с. Анастасьевка |  |  | Строительство станции водоподготовки для хозяйственно-питьевых нужд |  |  | 50 куб.м./сут. |  | 2000 | 2012-2013 |
|  |  |  |  | Установка павильона на водозаборной скважине |  |  | 1 |  | 50 | 2012-2013 |
|  |  |  |  | Установка водораздаточных колонок и павильонов с утеплением, ул. Советская |  |  | 2 |  | 10 | 2012 |
| 5 | д. Татьяновка |  |  | Строительство станции водоподготовки для хозяйственно-питьевых нужд |  |  | 20 куб.м./сут. |  | 1000 | 2013-2014 |
|  |  |  |  | Установка павильона на водозаборной скважине ул. Зелёная |  |  | 1 |  | 50 | 2012 |
| 6 | с. Вороновка |  |  | Строительство водопровода из трубы (ПВХ) диаметром 80мм. ул. Полевая, ул. Молодёжная |  |  | 300 п.м. |  | 600 | 2012-2013 |
| Итого по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  | 4190 |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Маркелово |  |  | Модернизация оборудования котельной дома культуры. Установка энергосберегающего насоса |  |  | MAGNA-32-100 |  | 50 | 2012 |
| Итого по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | с. Маркелово |  | Модернизация уличного освещения. Установка энергосберегающих ламп, таймеров, электросчётчиков | 48 светильников |  | 40 |  | 2008-2012 |
| 9 |  |  | с. Анастасьевка |  | Модернизация уличного освещения. Установка энергосберегающих ламп, таймеров, фото--реле, счётчиков | 41 светильник |  | 35 |  | 2008-2012 |
| 10 |  |  | с. Вороновка |  | Ремонт электрической подстанции. Ремонт линий электропередач ВЛ-0,4. Ремонт линий электропередач ВЛ-10. |  |  | 400 |  | 2012-2013 |
|  |  |  |  |  | Модернизация уличного освещения. Установка энергосберегающих ламп, эл.счётчиков | 22 |  | 20 |  | 2008-2013 |
| 11 |  |  | д. Татьяновка |  | Модернизация уличного освещения. Установка энергосберегающих ламп, эл.счётчиков | 16 |  | 14 |  | 2012 |
| 12 |  |  | с. Гынгазово |  | Модернизация уличного освещения. Установка энергосберегающих ламп, эл.счётчиков | 10 |  | 8 |  | 2012 |
| Итого по энергоснабжению |  |  |  |  |  |  |  | 517 |  |  |
| Сбор и хранение твёрдых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | По всем населённым пунктам поселения |  | Ликвидация несанкционированных свалок | 8 |  | 40 |  | 2011 |
| Итого по ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация отходов животного происхождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | с. Маркелово |  | Строительство скотомогильника | 1 |  | 50 |  | 2012 |
| 15 |  |  | д. Татьяновка |  | Строительство скотомогильника | 1 |  | 50 |  | 2012 |
| 16 |  |  | с. Гынгазово |  | Строительство скотомогильника | 1 |  | 50 |  | 2013 |
| Итого по скотомогильникам |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |