|  | Утверждено Главой Анастасьевского сельского поселения: |
| --- | --- |

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ АНАСТАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД

| № п/п | Наименование населённого пункта | Мероприятия по благоустройству (краткое описание работ) | Стоимость работ. тыс. руб | Срок и место выполнения работ | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Анастасьевка | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог (очистка от снега) | Цена контракта 98050,0 Цена контракта 99900,0 | январь - апрель, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, М.К.№19-ЕП от16.01.2019г М.К.№19-ЕП от25.02.2019г №19-ЕП от 02.12.2019 |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окрашивание обочин) | 28000.0 54000.0 58900 74200 30400 114000 204000 | Апрель-октябрь | М.К.№8 ООО «Спектр» от 15.04.2019г. ИП Шустов, М.К.№19-ЕП от28.05.2019г М.К.№19ЕП от 26.06.2019 №19еп от 10.07.2019ип Дюндик №19ЕПот 15.07.2019 ип Копач№19ЕПот 15.07.2019 ип Копач№ 19-ЕП от 13.11.2019г. ИП Шустов |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения | 26000 | Годовое обслуживание | М.К.№18 ООО «Спектр» от 15.04.2019г |  |
|  |  | 4. Обустройство и ремонт павильонов на водопроводных колонках. | Своими силами | в течение года | Администрация поселения |  |
|  |  | 5. Ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ | 948р.92к. 211200.00 | апрель, май 05.07.2019 | Администрация поселения Дог.№19-5от 05.07.2019 |  |
|  |  | 6. Ремонт внутри поселковых дорог (подсыпка ГПС) | в соответствии с финансированием |  | Администрация поселения, по результатам аукциона |  |
|  |  | 7. Частичный ремонт ограждения стадиона. сооружение, обустройство и разметка спортивных площадок (футбол, волейбол, баскетбол) | Не выполнено | май - июнь | Администрация поселения |  |
|  |  | 8.Установка детской площадки (детское игровое оборудование) | 99000т.р., установка своими силами | июнь | И.П. Гаврилов |  |
|  |  | 9. Окашивание территории села и объектов соц. культ. быта | Своими силами | июнь- август | Администрация поселения |  |
|  |  | 10. Разбивка клумб и цветников (территория административных зданий) | Своими силами | июнь | Администрация поселения |  |
|  |  | 11. Организация вывоза ТБО от населения | 5846.60 2338,64 | ул.Зеленая ,Пионерская,Советская, ул. Мира, Садовая ул.Кирова,Новая, Молодежная | М.К.№19-ЕП от 07.05.2019г. № 19-ЕП от 10.09.2019г.с Липовка |  |
|  |  | 12. Уборка территории кладбища по периметру и ремонт ограждения | Привлечение жителей села на безвозмездной основе. | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 13. Ремонт ограждения санитарной зоны около водонапорных башен | Не выполнено | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 14. Ликвидация деревьев, представляющих опасность для населения и объектов соц.культ. быта. | 44250 | По ул. Молодежная (Стенькин А.И., Кузякова Е.В. | ООО «Спектр» |  |
|  |  | 15. Модернизация уличного освещения: Замена светильников на светодиодные. В кол-ве 41шт. Установка приборов учета уличного освещения | 113т.руб. 39850 | 1кв. – 2кв. – 3-4 кв.- 41шт. |  | М.К.№18-ЕП от 01.02.2018г №53ООО « спектр» |
| 2 | деревня Татьяновка | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог (очистка от снега) | Цена контракта 98050,0 Цена контракта 99900,0 | январь - март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, М.К.№19-ЕП от16.01.2019г М.К.№19-ЕП от25.02.2019г |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) | Цена контракта 16800 Цена контракта 59400 58900 74200 30400 204000 | апрель-октябрь | М.К.№8 ООО «Спектр» от 15.04.2019г М.К.№19ЕП от 26.06.20119 №19еп от 10.07.2019ип Дюндик№19ЕПот 15.07.2019 ип Копач№ 19-ЕП от 13.11.2019г. ИП Шустов |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения. Замена ламп ДРВ на светодиодные в кол-ве16шт. | Годовое обслуживание уличного освещения по поселению составило 156 т.руб | 1кв.- замена ламп на светодиодные 16шт. 2кв. –6шт 3кв. – 4кв.- 2шт. замена фотореле. | М.К.№18 ООО «Спектр» от 15.04.2019г |  |
|  |  | 4. Ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ | 4600 211200,0 | апрель | Администрация поселения Дог.№19-5от 05.07.2019 |  |
|  |  | 5. Окашивание территории села и объектов соц.культ.быта | Своими силами | июнь- август | Адм. поселения |  |
|  |  | 6. Уборка территории кладбища по периметру. Вывоз мусора, ремонт ограждения | Привлечение жителей села на безвозмездной основе. | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 7. Ремонт ограждения санитарной зоны около водонапорной башни | Не выполнено | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 8. Организация вывоза ТБО от населения | Самовывоз | май-июнь |  |  |
|  |  | 9. Ремонт внутри поселковых дорог (подсыпка ГПС, ликвидация выбоин), при наличии финансирования | Не выполнено | июнь-июль | Администрация поселения, по результатам аукциона. |  |
|  |  | 10.Установка знаков дорожного движения в кол-ве 9шт. | Не выполнено | Май-сентябрь | Администрация поселения |  |
| 3 | деревня Николаевка | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега | Цена контракта 98050,0 Цена контракта 99900,0 | январь - март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, М.К.№19-ЕП от16.01.2019г М.К.№19-ЕП от25.02.2019г |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) | Цена контракта 16800 58900 30400 114000 | апрель-октябрь | М.К.№8 ООО «Спектр» от 15.04.2019г. М.К.№19ЕП от 26.06.20119 №19ЕПот 15.07.2019 ип Копач №19ЕПот 01.09.2019 ип Копач |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения. | Годовое обслуживание уличного освещения по поселению составило 156 т.руб | В течении года | ООО «Спектр» |  |
|  |  | 4. Ликвидация несанкционированных свалок | Своими силами | в течение года | Адм. поселения, ИП Шустов |  |
|  |  | 5. Ремонт ограждения кладбища, вывоз мусора | Не выполнено | май-июнь | Адм. поселения |  |
|  |  | 6. Ремонт внутри поселковых дорог, подсыпка ГПС | Не выполнено | при наличии финансирования | Администрация поселения |  |
|  |  | 8.Установка знаков дорожного движения в кол-ве 3 шт. | Не выполнено | Май-сентябрь | Администрация поселения |  |
| 4 | село Вороновка | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега | Цена контракта 98050,0 Цена контракта 99900,0 | Январь- март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, М.К.№19-ЕП от16.01.2019г М.К.№19-ЕП от25.02.2019г |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) | Цена контракта 45000т.р. 58900 74200 30400 114000 204000 | апрель-октябрь | М.К.№8 ООО «Спектр» от 15.04.2019г. М.К.№19ЕП от 26.06.20119 №19еп от 10.07.2019ип Дюндик №19ЕПот 15.07.2019 ип Копач №19ЕПот 01.09.2019 ип Копач № 19-ЕП от 13.11.2019г. ИП Шустов |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения. | 26000 | Годовое обслуживание уличного освещения | М.К.№18 ООО «Спектр» от 15.04.2019г |  |
|  |  | 4. Ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ | 4600т.р. 211200,0 | апрель июль | Администрация поселения Дог.№19-5от 05.07.2019 |  |
|  |  | 5. Демонтаж детской игровой площадки | Своими силами | май | Адм. поселения |  |
|  |  | 6. Ремонт ограждения кладбища и вывоз мусора | Привлечение жителей села на безвозмездной основе. | май | Адм. поселения |  |
|  |  | 7. Организация сбора у населения и вывоз ТБО | 2923.30 2338.64 6431,26 | ул. Зеленая, Крылова, Новая, Обруб. ул.Молодежная,Полевая, Гагарина, Корчагина, Крылова, Новая Обруб | М.К. № 19-ЕП от 15.04.2019г.с В.А.Афонченко М.К. № 19-ЕП от 20.05.2019г.с В.А.Афонченко № 19-ЕП от 10.09.2019г.с В.А.Афонченко |  |
|  |  | 8.Ремонт дорог. Подсыпка ГПС( ул. Молодежная,ул. Вороновская,ул. Заречная. 380т).Отсыпка ЩПС от трассы по ул. Трактовая, до школы 700м. | 395000 1816140,0 | Июль - август | ИП Колоев А.А. |  |
|  |  | 9. Ликвидация деревьев, представляющих опасность для населения и объектов | Своими силами | июнь-июль | Администрация поселения |  |
|  |  | 10. Окашивание территории села и объектов соц.культ.быта | Своими силами | июнь-август | Администрация поселения |  |
|  |  | 11. Ликвидация несанкционированных свалок | Своими силами | июнь-июль | Адм. Поселения |  |
| 5 | деревня Тызырачево | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега | цена контракта 88511,81 цена контракта 84130,03 | Январь- март, ноябрь, декабрь | М.К. №19-ЕП от 10.01.2019г. М.К. №19-ЕП от 01.04.2019г. Своекошин А.Г. |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) | Цена контракта 16800т.р. | апрель-октябрь | ИП Копач М.К.№18-ЕП от20.06.2018г |  |
|  |  | 3.Обслуживание и ремонт уличного освещения. Замена ламп ДРВ на светодиодные в кол-ве 11шт. | Годовое обслуживание 156т.р. цена контракта 20000 | 1кв.- замена ламп на светодиодные11шт. 3кв.- 5шт. 4кв. – 1шт. | М.К.№18-ЕП от 01.02.2018г М.К.№71-ЕП от 01.09.2018г |  |
|  |  | 4. Ремонт памятника воинам, погибшим в ВОВ | 4600т.р. 211200,0 | апрель | Администрация поселения Дог.№19-5от 05.07.2019 |  |
|  |  | 5. Ликвидация несанкционированных свалок |  | в течение года | Адм. поселения |  |
|  |  | 6. Ремонт ограждения территории кладбища по периметру и вывоз мусора | Своими силами | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 7. Окашивание территории села | Цена контракта 45000т.р. | июнь-август | М.К.№18-ЕП от 25.07.2018г |  |
|  |  | 8.Установка знаков дорожного движения в кол-ве 3 шт. | Не выполнено | Май- сентябрь | Администрация поселения |  |
| 6 | село Гынгазово | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега | цена контракта 88511,81 цена контракта 84130,03 |  | М.К. №19-ЕП от 10.01.2019г. М.К. №19-ЕП от 01.04.2019г. Своекошин А.Г. |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) | 58900 74200 30400 | апрель-октябрь | М.К.№19ЕП от 26.06.20119 №19еп от 10.07.2019ип Дюндик№19ЕПот 15.07.2019 ип Копач |  |
|  |  | 3.Обслуживание и ремонт уличного освещения. | Годовое обслуживание уличного освещения по поселению составило 156 т.руб | Годовое обслуживание | Адм. Поселения По договору с внештатником |  |
|  |  | 4. Содержание детской игровой площадки | Своими силами | июнь | Администрация поселения |  |
|  |  | 5.Ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ | 948.92 211200,0 | Апрель, июль | Адм. поселения Дог.№19-5от 05.07.2019 |  |
|  |  | 6. Ремонт ограждения периметра кладбища, вывоз мусора с территории кладбища | Привлечение жителей села на безвозмездной основе. | май | Администрация посел. |  |
|  |  | 7. Ликвидация несанкционированных свалок | Своими силами | в течение года | Адм. поселения |  |
|  |  | 8. Ремонт ограждения санитарной зоны около водонапорной башни | Не выполнено | июль-август | Администрация поселения |  |
|  |  | 9. Организация вывоза ТБО от населения | Самовывоз | апрель-июнь | Администрация поселения, контракт с физ.лицом, по договору |  |
|  |  | 10. Обустройство и покраска павильонов на водоразборных колонках. | Не выполнено | июль-август | Администрация поселения |  |
|  |  | 11. Ремонт дорог. Подсыпка ГПС (по возможности) | Не выполнено | июль-август | Администрация поселения, по результатам аукциона |  |
|  |  | 12. Окашивание территории села и объектов соц.культ.быта | Своими силами | июнь-август | Администрация поселения |  |
| 7 | село Маркелово | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега | цена контракта 88511,81 цена контракта 84130,03 | 10.01.2019 01.04.2019 | М.К. №19-ЕП от 10.01.2019г. М.К. №19-ЕП от 01.04.2019г. Своекошин А.Г. |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) | Цена контракта45000, цена контракта59400 74200 30400 114000 204000 | апрель-октябрь | М.К.№18-ЕП от20.06.2018г М.К.№19-ЕП от 28.09.2019г №19еп от 10.07.2019ип Дюндик №19ЕПот 15.07.2019 ип Копач№19ЕПот 15.07.2019 ип Копач№ 19-ЕП от 13.11.2019г. ИП Шустов |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения. | Цена контракта 26000 | Годовое обслуживание | М.К.№18 ООО «Спектр» от 15.04.2019г |  |
|  |  | 4. Ликвидация деревьев, представляющих опасность для населения по ул. Советская (6 тополей) | 44250 | по надобности | ООО «Спектр» |  |
|  |  | 5.Организация сбора у населения и вывоз ТБО | Цена контракта 21047.76 | ул.Рабочая,Пионерская,Советская,тер-рия ДК.ул. Молодежная,Гагарина, ул. Береговая | М.К.№19-ЕП от 02.05.2019г. |  |
|  |  | 6. Ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ | 4600 211200,0 | апрель июль | Адм. поселения Дог.№19-5от 05.07.2019 |  |
|  |  | 7. Ремонт ограждения и вывоз мусора с территории кладбища | Привлечение жителей села на безвозмездной основе. | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 8. Ликвидация несанкционированных свалок | Своими силами | в течение года | Адм. поселения |  |
|  |  | 9. Ремонт ограждения стадиона. | Своими силами | июнь-июль | Адм. поселения |  |
|  |  | 10. Содержание детской игровой площадки | Своими силами | июнь | Администрация поселения |  |
|  |  | 11. Окашивание территории села и объектов соц.культ.быта | Своими силами | июнь-август | Администрация поселения |  |
| 8 | деревня Кузнецово | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог Очистка от снега | цена контракта 88511,81 цена контракта 84130,03 | январь - апрель, ноябрь, декабрь | М.К. №19-ЕП от 10.01.2019г. М.К. №19-ЕП от 01.04.2019г. Своекошин А.Г. |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) | 58900 | Апрель-октябрь | М.К.№19ЕП от 26.06.20119 |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения. | Годовое обслуживание уличного освещения по поселению составило 156 т.руб | Круглогодично | Администрация поселения, по договору с внештатником |  |
|  |  | 4.Ремонт памятника воинам, погибшим в ВОВ | 948,92 211200,0 | апрель июль | Администрация поселения Дог.№19-5от 05.07.2019 |  |
|  |  | 5. Уборка территории кладбища по периметру | Привлечение жителей села на безвозмездной основе. | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 6. Устройство пожарного водоема, услуги эксковатора, сварочные и гидроизоляционные работы | 66094,00 20000,0 25330,0 | октябрь | 19- ЕП МКП « Комфорт» |  |

Специалист по ЖКХ и благоустройству	Бабьева Т.Ю.