|  | Утверждено Главой Анастасьевского сельского поселения: |
| --- | --- |

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ АНАСТАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020ГОД

| № п/п | Наименование населённого пункта | Мероприятия по благоустройству (краткое описание работ) | Стоимость работ. тыс. руб | Срок и место выполнения работ | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Анастасьевка | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог (очистка от снега) | Цена контракта 299500,00 Цена контракта 299500,00 225000,0 | январь - апрель, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от09.01.2020г М.К.№20-ЕП от26.02.2020г М.К.№20-ЕП от17.11.2020г |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окрашивание обочин) | 44200,00 70000,00 200000,00 | Апрель-октябрь | М.К.№01-05/2020 ООО Гермес от 15.05.2020г. ИП Снежков М.К.№20-ЕП от02.07.2020г., М.К.№20ЕП от 03 .08.2020., ип Копач№ 20-ЕП от 04.09.2020г. |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения, услуги по тех обслуживанию систем АПС и СОЭУ | 26000 72000 56100 | Годовое обслуживание | М.К.№20-13 ООО «Санэл» от 09.01.2020г М.К.№20-ЕП ООО «Санэл» от 20.01.2020г., М.К.№20-ЕТ ООО «Санэл» от 14.09.2020 |  |
|  |  | 4.Опашка минерализованных полос | 40000,00 40000,00 | Апрель Сентябрь | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от30.04.2020г., ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от 28.09.2020г |  |
|  |  | 5.Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | 20000 | июль | ИП Шустов, М.К.№20-9ЕП от 31.08.2020г |  |
|  |  | 6. Ремонт внутри поселковых дорог (подсыпка ГПС) | в соответствии с финансированием |  | Администрация поселения, по результатам аукциона |  |
|  |  | 7. Частичный ремонт ограждения стадиона. сооружение, обустройство и разметка спортивных площадок (футбол, волейбол, баскетбол) |  | май - июнь | Администрация поселения |  |
|  |  | 8.Благоустройство детской площадки (детское игровое оборудование) | Своими силами | Круглогодично | Администрация поселения |  |
|  |  | 9. Окашивание территории села и объектов соц. культ.быта | Своими силами | июнь- август | Администрация поселения |  |
|  |  | 10. Разбивка клумб и цветников (территория административных зданий) | Своими силами | июнь | Администрация поселения |  |
|  |  | 11. Асфальтирование пер. Почтовый 0,388м. | 4571917,00 | Согласно мун. контракта | М.К.№01653000011200000010001от 20.04.2020г. ООО ЛСИТИ |  |
|  |  | 12. Уборка территории кладбища по периметру и ремонт ограждения | Привлечение жителей села на безвозмездной основе. | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 13. Ремонт ограждения санитарной зоны около водонапорных башен |  | Май - октябрь | Администрация поселения |  |
| 2 | деревня Татьяновка | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог (очистка от снега) | Цена контракта 299500,00 Цена контракта 299500,00 225000,0 | январь - апрель, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от09.01.2020г М.К.№20-ЕП от26.02.2020г М.К.№20-ЕП от17.11.2020г |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) | 44200,00 70000,00 200000,00 | апрель-октябрь | М.К.№01-05/2020 ООО Гермес от 15.05.2020г. ИП Снежков М.К.№20-ЕП от02.07.2020г., М.К.№20ЕП от 03 .08.2020., ип Копач№ 20-ЕП от 04.09.2020г. |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения. | Годовое обслуживание уличного освещения по поселению составило 26000 72000 56100 |  | М.К.№20-13 ООО «Санэл» от 09.01.2020г М.К.№20-ЕП ООО «Санэл» от 20.01.2020г., М.К.№20-ЕТ ООО «Санэл» от 14.09.2020 |  |
|  |  | 4. Благоустройство мемориала воинам, погибшим в ВОВ | Своими силами | апрель | Администрация поселения |  |
|  |  | 5. Окашивание территории села и объектов соц.культ.быта | Своими силами | июнь- август | Адм. поселения |  |
|  |  | 6. Уборка территории кладбища по периметру. Вывоз мусора, ремонт ограждения | Привлечение жителей села на безвозмездной основе. | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 7. Ремонт ограждения санитарной зоны около водонапорной башни |  | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 8. Организация вывоза ТБО от населения | Самовывоз | май-июнь |  |  |
|  |  | 9. Ремонт внутри поселковых дорог (подсыпка ГПС, ликвидация выбоин), при наличии финансирования |  | Май-октябрь | Администрация поселения, по результатам аукциона. |  |
|  |  | 10.Установка знаков дорожного движения в кол-ве 9шт. | Не выполнено | Май-сентябрь | Администрация поселения |  |
|  |  | 11. Опашка мин. полос | 40000,00 40000,00 | Апрель Сентябрь | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от30.04.2020г., ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от 28.09.2020г |  |
|  |  | Установка извещателя пожарного и контрольно приемный прибор ( сельский клуб) | 4700 3500 |  | ООО САНЭЛ договор №65.66. от 24.04.2020от 27.04.2020 |  |
| 3 | деревня Николаевка | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега | Цена контракта 299500,00 Цена контракта 299500,00 225000,0 | январь - март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от09.01.2020г М.К.№20-ЕП от26.02.2020г М.К.№20-ЕП от17.11.2020г |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) | 44200,00 70000,00 200000,00 | апрель-октябрь | М.К.№01-05/2020 ООО Гермес от 15.05.2020г. ИП Снежков М.К.№20-ЕП от02.07.2020г., М.К.№20ЕП от 03 .08.2020., ип Копач№ 20-ЕП от 04.09.2020г. |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения. | Годовое обслуживание уличного освещения по поселению составило 26000 72000 56100 | В течении года | М.К.№20-13 ООО «Санэл» от 09.01.2020г М.К.№20-ЕП ООО «Санэл» от 20.01.2020г., М.К.№20-ЕТ ООО «Санэл» от 14.09.2020 |  |
|  |  | 4. Ликвидация несанкционированных свалок | Своими силами | в течение года | Адм. поселения |  |
|  |  | 5. Ремонт ограждения кладбища, вывоз мусора | Выполнено не до конца | май-октябрь | Адм. поселения |  |
|  |  | 6. Ремонт внутри поселковых дорог, подсыпка ГПС |  | при наличии финансирования | Администрация поселения |  |
|  |  | 7. Обустройство естественного водоема ул. Главная (услуги экскаватора) | 26400,00 | март | МКП Комфорт М.К.20-ЕП от 03.03.2020 |  |
|  |  | 8. Опашка мин полос | 40000,00 40000,00 | Апрель Сентябрь | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от30.04.2020г., ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от 28.09.2020г |  |
| 4 | село Вороновка | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега | Цена контракта 299500,00 Цена контракта 299500,00 225000,0 | Январь - март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от09.01.2020г М.К.№20-ЕП от26.02.2020г М.К.№20-ЕП от17.11.2020г |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (гредирование, окашивание обочин) | 44200,00 70000,00 200000,00 | апрель-октябрь | М.К.№01-05/2020 ООО Гермес от 15.05.2020г. ИП Снежков М.К.№20-ЕП от02.07.2020г., М.К.№20ЕП от 03 .08.2020., ип Копач№ 20-ЕП от 04.09.2020г. |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения. | 26000 72000 56100 | Годовое обслуживание уличного освещения | М.К.№20-13 ООО «Санэл» от 09.01.2020г М.К.№20-ЕП ООО «Санэл» от 20.01.2020г., М.К.№20-ЕТ ООО «Санэл» от 14.09.2020 |  |
|  |  | 4. Благоустройство мемориала воинам, погибшим в ВОВ | Своими силами | Апрель, май | Администрация поселения |  |
|  |  | 5. Ремонт ограждения кладбища и вывоз мусора | Привлечение жителей села на безвозмездной основе. | май | Адм. поселения |  |
|  |  | 6.Ремонт дорог. Подсыпка щебнем ( ул. Зеленая,ул. Обруб,ул. Болотная. 100т). Заречная -37 тонн | 250000,00 107300,00 | Июль - август | ИП Копач Н.Г. ИП Шустов А.Н. |  |
|  |  | 7. Ликвидация деревьев, представляющих опасность для населения и объектов | Своими силами | июнь-июль | Администрация поселения |  |
|  |  | 8. Окашивание территории села и объектов соц.культ.быта | Своими силами | июнь-август | Администрация поселения |  |
|  |  | 9. Ликвидация несанкционированных свалок | Своими силами | июнь-июль | Адм. Поселения |  |
| 5 | деревня Тызырачево | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега | Цена контракта 299500,00 Цена контракта 299500,00 225000,0 | Январь- март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от09.01.2020г М.К.№20-ЕП от26.02.2020г М.К.№20-ЕП от17.11.2020г |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) | 44200,00 70000,00 200000,00 | апрель-октябрь | М.К.№01-05/2020 ООО Гермес от 15.05.2020г. ИП Снежков М.К.№20-ЕП от02.07.2020г., М.К.№20ЕП от 03 .08.2020., ип Копач№ 20-ЕП от 04.09.2020г. |  |
|  |  | 3.Обслуживание и ремонт уличного освещения. | Годовое обслуживание 26000 72000 56100 | Годовое обслуживание | М.К.№20-13 ООО «Санэл» от 09.01.2020г М.К.№20-ЕП ООО «Санэл» от 20.01.2020г., М.К.№20-ЕТ ООО «Санэл» от 14.09.2020 |  |
|  |  | 4. Благоустройство памятника воинам, погибшим в ВОВ. | Своими силами | Апрель, май | Администрация поселения |  |
|  |  | 5. Ликвидация несанкционированных свалок | Своими силами | в течение года | Адм. поселения |  |
|  |  | 6. Ремонт ограждения территории кладбища по периметру и вывоз мусора | Своими силами | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 7. Окашивание территории села | Своими силами | июнь-август | Администрация поселения |  |
|  |  | 8.Установка знаков дорожного движения в кол-ве 3 шт. | Не выполнено | Май - сентябрь | Администрация поселения |  |
|  |  | 9. Монтаж установка нового пожарного водоёма ул. Кедровая, | 100000,0 | сентябрь | М.К. 20 –Епот 14.09.2020 ИП.Снежков С.Н. |  |
| 6 | село Гынгазово | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега | Цена контракта 299500,00 Цена контракта 299500,00 225000,0 |  | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от09.01.2020г М.К.№20-ЕП от26.02.2020г М.К.№20-ЕП от17.11.2020г |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) | 44200,00 70000,00 200000,00 | апрель-октябрь | М.К.№01-05/2020 ООО Гермес от 15.05.2020г. ИП Снежков М.К.№20-ЕП от02.07.2020г., М.К.№20ЕП от 03 .08.2020., ип Копач№ 20-ЕП от 04.09.2020г. |  |
|  |  | 3.Обслуживание и ремонт уличного освещения. | Годовое обслуживание уличного освещения по поселению составило 26000 72000 56100 | Годовое обслуживание | М.К.№20-13 ООО «Санэл» от 09.01.2020г М.К.№20-ЕП ООО «Санэл» от 20.01.2020г., М.К.№20-ЕТ ООО «Санэл» от 14.09.2020 |  |
|  |  | 4. Содержание детской игровой площадки | Своими силами | май-октябрь | Администрация поселения |  |
|  |  | 5.Ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ | Своими силами | апрель, июль | Адм. поселения |  |
|  |  | 6. Ремонт ограждения периметра кладбища, вывоз мусора с территории кладбища | Привлечение жителей села на безвозмездной основе. | Май- октябрь2020г. | Администрация посел. |  |
|  |  | 7. Ликвидация несанкционированных свалок | Своими силами | в течение года | Адм. поселения |  |
|  |  | 8. Ремонт ограждения санитарной зоны около водонапорной башни | Не выполнено | июль-август | Администрация поселения |  |
|  |  | 9. Организация вывоза ТБО от населения | Самовывоз | апрель-июнь | Администрация поселения, контракт с физ.лицом, по договору |  |
|  |  | 10. Опашка мин.полос | 40000,00 40000,00 | июль-август | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от 30.04.2020г., ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от 28.09.2020 |  |
|  |  | 11. Ремонт дорог. Подсыпка ГПС (по возможности) | Не выполнено | июль-август | Администрация поселения, по результатам аукциона |  |
|  |  | 12. Окашивание территории села и объектов соц.культ.быта | Своими силами | июнь-август | Администрация поселения |  |
|  |  | 13. Опашка мин. полос | 40000,00 40000,00 | Апрель Сентябрь | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от30.04.2020г., ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от 28.09.2020г |  |
| 7 | село Маркелово | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега | Цена контракта 299500,00 Цена контракта 299500,00 225000,0 | 10.01.2019 01.04.2019 | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от09.01.2020г М.К.№20-ЕП от26.02.2020г М.К.№20-ЕП от17.11.2020г |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) | 44200,00 70000,00 200000,00 7012,011 | апрель-октябрь | М.К.№01-05.2020. ООО Гермес от 15.05.2020г. ИП Снежков М.К.№20-ЕП от02.07.2020г., М.К.№20ЕП от 03 .08.2020., ип Копач№ 20-ЕП от 04.09.2020г. Босоногова Н.В. 20-ЕП от 02.07.2020 |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения. | 26000 72000 56100 | Годовое обслуживание | М.К.№20-13 ООО «Санэл» от 09.01.2020г М.К.№20-ЕП ООО «Санэл» от 20.01.2020г., М.К.№20-ЕТ ООО «Санэл» от 14.09.2020 |  |
|  |  | 4. Ликвидация деревьев, представляющих опасность для населения по ул. Советская (6 тополей) | 44250 | по надобности | ООО «Спектр» |  |
|  |  | 5.Организация сбора у населения и вывоз ТБО | Своими силами |  | Администрация поселения |  |
|  |  | 6. Ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ | 4600 211200,0 | апрель июль | Адм. поселения Дог.№19-5от 05.07.2019 |  |
|  |  | 7. Ремонт ограждения и вывоз мусора с территории кладбища | Привлечение жителей села на безвозмездной основе. | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 8. Ликвидация несанкционированных свалок | Своими силами | в течение года | Адм. поселения |  |
|  |  | 9. Ремонт ограждения стадиона. | Своими силами | июнь-июль | Адм. поселения |  |
|  |  | 10. Содержание детской игровой площадки | Своими силами | Июнь - сентябрь | Администрация поселения |  |
|  |  | 11. Окашивание территории села и объектов соц.культ.быта | Своими силами | июнь-август | Администрация поселения |  |
|  |  | 40000,00 апрель, сентябрь 12. Опашка мин.полос 40000,00 ИП.Шустов |  |  |  |  |
| 8 | деревня Кузнецово | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог Очистка от снега | Цена контракта 299500,00 Цена контракта 299500,00 225000,0 | январь - апрель, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от09.01.2020г М.К.№20-ЕП от26.02.2020г М.К.№20-ЕП от17.11.2020г |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) | 44200,00 70000,00 200000,00 | Апрель-октябрь | М.К.№01-05/2020 ООО Гермес от 15.05.2020г. ИП Снежков М.К.№20-ЕП от02.07.2020г., М.К.№20ЕП от 03 .08.2020., ип Копач№ 20-ЕП от 04.09.2020г. |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения. | Годовое обслуживание уличного освещения по поселению составило 26000 72000 56100 156 т.руб | Круглогодично | М.К.№20-13 ООО «Санэл» от 09.01.2020г М.К.№20-ЕП ООО «Санэл» от 20.01.2020г., М.К.№20-ЕТ ООО «Санэл» от 14.09.2020 |  |
|  |  | 4.Ремонт памятника воинам, погибшим в ВОВ | Своими силами | апрель | Администрация поселения |  |
|  |  | 5. Уборка территории кладбища по периметру | Привлечение жителей села на безвозмездной основе. | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 6. Опашка мин.полос | 40000,00 40000,00 | Апрель Сентябрь | ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от30.04.2020г., ИП Шустов, М.К.№20-ЕП от 28.09.2020 |  |

Специалист по ЖКХ и благоустройству	Бабьева Т.Ю.