Администрация Анастасьевского сельского поселения

Шегарского района Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025 № 22

с. Монастырка

Об утверждении Плана подготовки котельных МКУ «Администрации Анастасьевского сельского поселения» к отопительному сезону на 2025-2026 гг.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», правил 3.2 обеспечение готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 « Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План подготовки котельных МКУ «Администрации Анастасьевского сельского поселения» к отопительному сезону на 2025-2026 гг., согласно приложению.
2. Назначить завхоза. ответственным специалистом муниципального образования по подготовке котельных МКУ «Администрации Анастасьевского сельского поселения» к отопительному сезону на 2025-2026 гг.

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Анастасьевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Анастасьевского сельского поселения Г.Н. Дудинова

Приложение к постановлению

Администрации Анастасьевского

сельского поселения

от 16.04.2025 г. № 22

**План подготовки котельных МКУ «Администрации Северного сельского поселения» к отопительному сезону на 2025-2026 гг.**

| №п/п | Наименование мероприятий  | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Чистка водогрейных котлов (отопительный аппарат) ТРИО после отопительного сезона | июнь-август2025г. | завхоз |
| 2 | Проверка манометров (1шт.) | 2-3 квартал2025г. | завхоз |
| 3 | Косметический (покраска) ремонт теплового пункта | июнь-июль2025г. | завхоз |
| 4 | Обучение и проверка знаний обслуживающего персонала, работников и руководителей | август2025г. | Глава Анастасьевского сельского поселения |
| 5 | Медицинские осмотры работников котельной | август2025г. | Глава Анастасьевского сельского поселения |
| 6  | Подготовка организационно- Распорядительной документации, утвержденных инструкции, паспортов, программ, журналов | апрель-август2025г. | Глава Анастасьевского сельского поселения завхоз |
| 7 | Получение Паспорта готовности котельной к отопительному сезону | август-сентябрь2025г. | Глава Анастасьевского сельского поселения |