|  | Утверждено Главой Анастасьевского сельского поселения от 05.02.2018 |
| --- | --- |

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ АНАСТАСЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД

| № п/п | Наименование населённого пункта | Мероприятия по благоустройству (краткое описание работ) | Стоимость работ. тыс. руб |  |  | Срок выполнения | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Анастасьевка | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог (очистка от снега) |  |  |  | январь - март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, ИП ГК(Ф)ХКалугинаЛ.И., ИП Копач |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окрашивание обочин) |  |  |  | апрель-октябрь | ООО «Спектр», ИП «Копач» . |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения |  |  |  | в течение года | Адм. поселения, ООО «Спектр», по договору с внештатником |  |
|  |  | 4. Обустройство и ремонт павильонов на водопроводных колонках. |  |  |  | в течение года | Администрация поселения |  |
|  |  | 5. Ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ |  |  |  | апрель, май | Администрация поселения |  |
|  |  | 6. Ремонт внутри поселковых дорог (подсыпка ГПС) | в соответствии с финансированием |  |  |  | Администрация поселения, по результатам аукциона |  |
|  |  | 7. Частичный ремонт ограждения стадиона. сооружение, обустройство и разметка спортивных площадок (футбол, волейбол, баскетбол) |  |  |  | май - июнь | Администрация поселения |  |
|  |  | 8.Сооружение детской деревянной горки |  |  |  | июнь | Адм. поселения |  |
|  |  | 9. Окрашивание территории села и объектов соц. культ. быта |  |  |  | июнь- август | Администрация поселения |  |
|  |  | 10. Разбивка клумб и цветников (территория административных зданий) |  |  |  | июнь | Администрация поселения |  |
|  |  | 11. Организация вывоза ТБО от населения |  |  |  | май-июль | Контракт с физ.лицами, по договорам |  |
|  |  | 12. Уборка территории кладбища по периметру и ремонт ограждения |  |  |  | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 13. Ремонт ограждения санитарной зоны около водонапорных башен |  |  |  | июль | Администрация поселения |  |
|  |  | 14. Ликвидация деревьев, представляющих опасность для населения и объектов |  |  |  | по потребности | Администрация поселения |  |
|  |  | 15. Модернизация уличного освещения: замена ламп накаливания ДРВ на светодиод. Установка приборов учета уличного освещения |  |  |  | Апрель-май |  | Администрация поселения |
|  |  | 16.Огораживание блок- постов |  |  |  |  |  | Администрация поселения |
| 2 | деревня Татьяновка | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог (очистка от снега) |  |  |  | январь - март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, ИП ГК(Ф)ХКалугинаЛ.И.,ИП Копач |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) |  |  |  | апрель-октябрь | По результатам аукциона,по договору |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения |  |  |  | в течение года | По договору |  |
|  |  | 4. Ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ |  |  |  | апрель | Администрация поселения |  |
|  |  | 5. Окашивание территории села и объектов соц.культ.быта |  |  |  | июнь- август | Адм. поселения |  |
|  |  | 6. Уборка территории кладбища по периметру. Вывоз мусора, ремонт ограждения |  |  |  | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 7. Ремонт ограждения санитарной зоны около водонапорной башни |  |  |  | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 8. Организация вывоза ТБО от населения |  |  |  | май-июнь | Адм. поселения |  |
|  |  | 9. Ремонт внутри поселковых дорог (подсыпка ГПС, ликвидация выбоин), при наличии финансирования |  |  |  | июнь-июль | Администрация поселения, по результатам аукциона. |  |
| 3 | деревня Николаевка | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега |  |  |  | январь - март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, ИП ГК(Ф)ХКалугинаЛ.И.,ИП Копач |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) |  |  |  | апрель-октябрь | ООО «Спектр» ИП Копач |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения |  |  |  | в течение года | Администрация поселения,ООО «Спектр», по договору с внештатником |  |
|  |  | 4. Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  | в течение года | Адм. поселения, ИП Шустов |  |
|  |  | 5. Ремонт ограждения кладбища, вывоз мусора |  |  |  | май-июнь | Адм. поселения |  |
|  |  | 6. Ремонт внутри поселковых дорог, подсыпка ГПС |  |  |  | при наличии финансирования | Администрация поселения |  |
| 4 | село Вороновка | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега |  |  |  | Январь- март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, ИП ГК(Ф)ХКалугинаЛ.И. ИП Копач. |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) |  |  |  | апрель-октябрь | ООО «Спектр», ИП Копач |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения |  |  |  | в течение года | Адм. поселения, ООО «Спектр», по договору с внештатником |  |
|  |  | 4. Ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ |  |  |  | апрель | Администрация поселения |  |
|  |  | 5. Содержание детской игровой площадки |  |  |  | август | Адм. поселения |  |
|  |  | 6. Ремонт ограждения кладбища и вывоз мусора |  |  |  | май | Адм. поселения |  |
|  |  | 7. Организация сбора у населения и вывоз ТБО |  |  |  | май-июнь | Контракт с физ. лицом, по договору |  |
|  |  | 8.Ремонт дорог. ПодсыпкаГПС(при нал. финанс) |  |  |  | июнь-июль | Адм. поселения по результатам аукциона |  |
|  |  | 9. Ликвидация деревьев, представляющих опасность для населения и объектов |  |  |  | июнь-июль | Администрация поселения |  |
|  |  | 10. . Окашивание территории села и объектов соц.культ.быта |  |  |  | июнь-август | Администрация поселения |  |
|  |  | 11. Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  | июнь-июль | Адм. поселения |  |
| 5 | деревня Тызырачево | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега |  |  |  | январь - март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, ИП ГК(Ф)Х КалугинаЛ.И. ИП Копач |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) |  |  |  | апрель-октябрь | ООО «Спектр»,ИП Копач |  |
|  |  | 3.Обслуживание и ремонт уличн. освещения |  |  |  | в течение года | Адм. Поселения, по договору с внештатником |  |
|  |  | 4. Ремонт памятника воинам, погибшим в ВОВ |  |  |  | апрель | Администрация поселения |  |
|  |  | 5. Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  | в течение года | Адм. поселения |  |
|  |  | 6. Ремонт ограждения территории кладбища по периметру и вывоз мусора |  |  |  | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 7. Окашивание территории села |  |  |  | июнь-август | Администрация поселения |  |
| 6 | село Гынгазово | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега |  |  |  | январь - март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, ИП ГК(Ф)ХКалугинаЛ.И. ИП Копач |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) |  |  |  | апрель-октябрь | ООО «Спектр», ИП Копач |  |
|  |  | 3.Обслуживание и ремонт уличного освещения |  |  |  | сентябрь-апрель | Адм. Поселения По договору с внештатником |  |
|  |  | 4. Содержание детской игровой площадки |  |  |  | июнь | Администрация поселения |  |
|  |  | 5.Ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ |  |  |  | апрель | Адм. поселения |  |
|  |  | 6. Ремонт ограждения периметра кладбища, вывоз мусора с территории кладбища |  |  |  | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 7. Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  | в течение года | Адм. поселения |  |
|  |  | 8. Ремонт ограждения санитарной зоны около водонапорной башни |  |  |  | июль-август | Администрация поселения |  |
|  |  | 9. Организация вывоза ТБО от населения |  |  |  | апрель-июнь | Администрация поселения, контракт с физ.лицом, по договору |  |
|  |  | 10. Обустройство и покраска павильонов на водоразборных колонках. |  |  |  | июль-август | Администрация поселения |  |
|  |  | 11. Ремонт дорог. Подсыпка ГПС (по возможности) |  |  |  | июль-август | Администрация поселения, по результатам аукциона |  |
|  |  | 12. Окашивание территории села и объектов соц.культ.быта |  |  |  | июнь-август | Администрация поселения |  |
| 7 | село Маркелово | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог. Очистка от снега |  |  |  | январь - март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, ИП ГК(Ф)ХКалугинаЛ.И. ИП Копач |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) |  |  |  | апрель-октябрь | ООО «Спектр»,ИП Копач |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения |  |  |  | в течение года | Администрация поселения, по договору с внештатником. |  |
|  |  | 4. Ликвидация деревьев, представляющих опасность для населения и объектов |  |  |  | по надобности | Администрация поселения |  |
|  |  | 5.Организация сбора у населения и вывоз ТБО |  |  |  | май-август | Контракт с физ. лицом,по договору |  |
|  |  | 6. Ремонт дорог. Подсыпка ГПС |  |  |  | июль-август | Адм. поселения,по результатам аукциона |  |
|  |  | 7. Ремонт ограждения санитарной зоны около водонапорных башен |  |  |  | июнь-июль | Администрация поселения |  |
|  |  | 8. Ремонт мемориала воинам, погибшим в ВОВ |  |  |  | апрель | Адм. поселения |  |
|  |  | 9. Ремонт ограждения и вывоз мусора с территории кладбища |  |  |  | май | Администрация поселения |  |
|  |  | 10. Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  | в течение года | Адм. поселения |  |
|  |  | 11. Ремонт ограждения стадиона. |  |  |  | июнь-июль | Адм. поселения |  |
|  |  | 12. Содержание детской игровой площадки |  |  |  | июнь | Администрация поселения |  |
|  |  | 13. Окашивание территории села и объектов соц.культ.быта |  |  |  | июнь-август | Администрация поселения |  |
|  |  | 14.Уборка территории кладбища по периметру и ремонт ограждения |  |  |  | апрель | Администрация поселения |  |
| 8 | деревня Кузнецово | 1.Зимнее содержание внутри поселковых дорог Очистка от снега |  |  |  | январь - март, ноябрь, декабрь | ИП Шустов, ИП ГК(Ф)ХКалугинаЛ.И. ИП Копач |  |
|  |  | 2. Летнее содержание внутри поселковых дорог (грейдирование, окашивание обочин) |  |  |  | апрель-сентябрь | ООО «Спектр»,ИП Копач |  |
|  |  | 3. Обслуживание и ремонт уличного освещения |  |  |  | сентябрь-апрель | Администрация поселения, по договору с внештатником |  |
|  |  | 4.Ремонт памятника воинам, погибшим в ВОВ |  |  |  | апрель | Администрация поселения |  |
|  |  | 5. Ремонт дороги. Подсыпка ГПС по возможности (ул. Школьная) |  |  |  | июль-август | Администрация поселения, по результатам аукциона |  |
|  |  | 6. Уборка территории кладбища по периметру |  |  |  | сентябрь | Администрация поселения |  |

Специалист по ЖКХ и благоустройству	Бабьева Т.Ю.